Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donijelo je

**P R O G R A M**

**održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2018. godini**

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Križevaca za sljedeće komunalne djelatnosti:

**1. Održavanje čistoće javnih površina,**

**2. Održavanje nerazvrstanih cesta,**

**3. Održavanje javnih zelenih površina,**

**4. Odvodnja atmosferskih voda,**

**5. Održavanje groblja,**

**6. Javna rasvjeta.**

Programom iz stavka 1. ove točke utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.

Program obuhvaća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | **OPIS RADOVA** | **Program**  **za 2018.** | **Sredstva kroz Proračun** | Projekcija  za 2019. | Projekcija  za 2020. |
| **1.** | **Održavanje čistoće javnih površina** |  |  |  |  |
| Čišćenje nogostupa i kolnika metenjem, skupljanje otpadaka i papira sa zelenih i drugih površina, pražnjenje košarica za otpad, skidanje plakata sa drveća, struganje cestovnih rigola, ručno čišćenje snijega na trgovima i nogostupima kao i posipavanje solju i agregatom, te obnova i uređenje košarica za otpad | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **UKUPNO:** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **2.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  |  |  |
| Zimska služba | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Popravak i održavanje asfaltnih i makadamskih cesta i nogostupa, parkirališta,mostova i ostalih cestovnih objekata na području Grada Križevaca te horizontalna i vertikalna signalizacija (i dio modernizacije NC) | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **UKUPNO** | **1.550.000** | **1.550.000** | **1.700.000** | **1.700.000** |
| **3.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  |  |  |
| Košnja trave, dijelom skupljanje i odvoz, sadnja i održavanje cvijeća i održavanje cvjetnih gredica, obrezivanje živica, grmlja i stabala, zubačenje i odvoz lišća s parkovnih površina, obnova klupa kao i ostale parkovne opreme, te održavanje dječjih igrališta | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| **UKUPNO:** | **1.800.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **1.800.000** |
| **4.** | **Odvodnja atmosferskih voda** |  |  |  |  |
| Čišćenje vodolovki, odvoz očišćenog taloga, ispiranje vodolovki vodom, gradnja novih vodolovki sa spajanjem na kanalizaciju i održavanje ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **UKUPNO:** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **5.** | **Održavanje groblja** |  |  |  |  |
| Radovi na groblju u Križevcima: uređenje grobnih staza, zasijecanje rubova na stazama, razastiranje sipine te uređenje zelenila. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Radovi na ostalim grobljima | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **UKUPNO:** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| **6.** | **Javna rasvjeta** |  |  |  |  |
| Za energiju | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Održavanje javne rasvjete (zamjena sijalica, prigušnica, dotrajalih svjetiljki,čišćenje zrcala rasvjetnog tijela te svečano božićno i novogodišnje osvjetljenje te EE suglasnosti za javnu rasvjetu) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **UKUPNO:** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.600.000** | **1.600.000** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **5.640.000** | **5.640.000** | **5.890.000** | **5.890.000** |
|  | **Izvori financiranja** |  |  |  |  |
|  | Izvorni prihodi**( izvor11)** | 766.000 | 766.000 | 890.000 | 890.000 |
|  | Komunalna naknada**( izvor32)** | 4.874.000 | 4.874.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO:** | **5.640.000** | **5.640.000** | **5.890.000** | **5.890.000** |

III.

Sastavni dio ovog Programa je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2018. godini Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, koji se financira iz Proračuna Grada, a odnosi se na točku II., podtočke 1., 3., 4. 5. i 6. ovoga Programa, a izvršit će se u obimu i s predviđenim sredstvima u ovom Programu.

IV.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA. 363-01/17-01/63

URBROJ: 2137/02-02/01-17-1

Križevci, 4. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK

Marko Katanović

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donijelo je

**P R O G R A M**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Grada Križevaca u 2018. godini**

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II.

Program obuhvaća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  br. | **1. Javne površine** | **Program za**  **2018** | **Sredstva kroz Proračun 2018.** | Projekcija  za 2019. | Projekcija  za 2020. |
| 1. | Uređenje dječjih igrališta (Ulica F. Tuđmana i ostala) | 200.000 | 200.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. | Izgradnja nogostupa u Gornjim Križevčinama | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 3. | Izrada Projekta nogostupa u Zagorskoj ulici | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 4. | Gradnja nogostupa u Ulici P. Zrinskog |  |  | 800.000 |  |
| 5. | Gradnja nogostupa u Zagorskoj ulici (dio) |  |  |  | 2.000.000 |
| 6. | Hortikulturno uređenje zelenih površina grad | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. | Izrada projekta parkirališta kod Gradskog vrtića | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 8. | Uređenje parka u Ulici F. Tuđmana (spomenik braniteljima Domovinskog rata i revitalizacija parka) | 300.000 | 300.000 |  |  |
| **Sveukupno:** | | **1.070.000** | **1.070.000** | **900.000** | **2.100.000** |
| ***Izvori financiranja*** | | | | | |
|  | *Komunalni doprinos* **(izvor32)** | *814.000* | *814.000* |  |  |
|  | *Šumski doprinos* **(izvor31***)* | *206.000* | *206.000* |  |  |
|  | *Izvorna sredstva* **(izvor11)** | *50.000* | *50.000* |  |  |
| Izvori ukupno | | ***1.070.000*** | ***1.070.000*** | ***900.000*** | ***2.100.000*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  br. | **2. Ceste** | **Program za 2018.** | **Sredstva kroz Proračun 2018.** | Projekcija  za 2019. | Projekcija  za 2020. |
| 1. | Glavni projekt ulice S. Radića - Posrednji put | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 2. | Izrada Projekta nastavka Gundulićeve ulice do Tomislavove ulice | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3. | Modernizacija Cvijetne ulice dužine 140m širine 4 m | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija raskršća Frankopanska-Preradovičeva-Mažuranićev trg (denivelacija) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 5. | Modernizacija ulice Frankopanska-Zvonimirova I, II, III, IV faza |  |  | 2.000.000 | 1.900.000 |
| 6. | Gradnja Renarićeve i Detonijeve ulice s nogostupom |  |  | 1.200.000 |  |
|  | **Sveukupno** | **380.000** | **380.000** | **3.200.000** | **1.900.000** |
|  | | | | | |
|  | *Šumski doprinos* **(izvor31)** | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | *Komunalni doprinos* **(izvor32)** | 180.000 | 180.000 |  |  |
| **Izvori sveukupno** | | ***380.000*** | ***380.000*** | **3.200.000** | **1.900.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red  br. | | **3. Gospodarenje otpadom** | **Program za 2018.** | **Sredstva kroz Proračun 2018.** | Projekcija  za 2019. | Projekcija  za 2020. |
| 1. | | Nabava kanti za bio otpad | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 2. | | Izgradnja proširenja odlagališta Ivančino brdo | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |  |
| 3. | | Zatvaranje starog dijela odlagališta Ivančino Brdo |  |  |  | 2.100.000 |
| 4. | | Izgradnja centra za ponovnu oporabu |  |  |  | 400.000 |
|  | | **Sveukupno** | **2.170.000** | **2.170.000** | **2.400.000** | **2.500.000** |
|  | | | | | | |
|  | *Izvorna sredstva* **(izvor11)** | | *700.000* | *700.000* |  |  |
|  | *Sredstva FZOEU* **(izvor 42)** | | *1.470.000* | *1.470.000* |  |  |
| ***Izvori sveukupno*** | | | **2.170.000** | ***2.170.000*** | ***2.400.000*** | ***2.500.000*** |
| **SVEUKUPNO PROGRAM** | | | **7.005.000** | **5.345.000** | **19.500.000** | **20.500.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sveukupno izvori financiranja***  ***Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture*** | | **Program za 2018.** | **Sredstva kroz Proračun 2018.** |
| ***Izvori sredstava*** | *Izvorna sredstva* | *750.000* | *750.000* |
| *Komunalni doprinos* | *994.000* | *994.000* |
| *Šumski doprinos* | *406.000* | *406.000* |
| *Sredstva FZOEU* | *1.470.000* | *1.470.000* |
| ***IZVORI SVEUKUPNO:*** | | ***3.620.000*** | ***3.620.000*** |

III.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta i uređaja utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinsko pravnih poslova, projektiranje, izvođenje radova i nadzor. Realizacija ovog Programa ovisi o ostvarenim izvorima financiranja.

IV.

Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA. 363-01/17-01/63

URBROJ: 2137/02-01-17-2

Križevci, 4. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK

Marko Katanović

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama (''Narodne novine'' broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13. i 94/14) i članka 18. Statuta Grada Križevaca (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' broj 4/09, 1/13. i 1/16), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donijelo je

**P R O G R A M**

**utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Križevaca u 2018. godini**

I.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Križevaca u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Križevaca u 2018. godini.

II.

Program obuhvaća:

- Izgradnja nogostupa u Gornjim Križevčinama 206.000,00 kuna,

- Modernizacija Cvijetne ulice L=140m š=4m 200.000,00 kuna.

Ukupno: 406.000,00 kuna.

III.

Ovaj Program objavit će se u ''Službenom vjesniku Grada Križevaca", a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/17-01/63

URBROJ: 2137/02-02/1-17-3

Križevci, 4. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK

Marko Katanović